HOJA DE RUTA DEL PROYECTO

SISTEMA DE TOMA DE ASISTENCIA

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Ficha 3413974 · Análisis y Desarrollo de Software · Regional Huila

Duración estimada del proyecto: 15 Dias a 1 meses

Equipo de trabajo:

Juan Miguel Muñoz Castañeda

Miguel Angel Estrada Torrentes

Nicolas Esteban Aldana Doria

Presentando al instructor:

Jesús Ariel Gonzales Bonilla

Julio de 2026

# 1. Planeación del proyecto

El presente documento establece la hoja de ruta para el desarrollo del Sistema de Toma de Asistencia dirigido al SENA. El objetivo del proyecto es automatizar el registro y control de asistencia de los aprendices, reemplazando el proceso manual actual por una plataforma web que permita registrar, consultar y generar reportes de asistencia de forma ágil y confiable.

El proyecto se desarrollará en un plazo estimado de 2 a 3 meses (aproximadamente 10 semanas), distribuido en ocho fases secuenciales, con un equipo de trabajo conformado por tres integrantes que asumen roles complementarios a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

# 2. Fases del desarrollo

- Levantamiento de requisitos: recopilación de las necesidades del SENA (instructores, coordinación y aprendices) mediante entrevistas y observación del proceso actual de asistencia.

- Análisis del problema: estudio de las falencias del proceso manual (errores de registro, pérdida de planillas, tiempos de consolidación) y definición del alcance de la solución.

- Diseño del sistema: elaboración de mockups, diagramas de flujo y arquitectura general de la aplicación (módulos de autenticación, registro y reportes).

- Diseño de base de datos: modelado entidad-relación de aprendices, instructores, fichas, horarios y registros de asistencia; normalización del esquema en MySQL.

- Desarrollo del software: codificación del frontend (HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript) y del backend (PHP) e integración con la base de datos.

- Pruebas: pruebas funcionales, de usabilidad y de carga para validar el correcto registro y consulta de asistencia.

- Implementación: despliegue del sistema en el entorno de producción y capacitación a los usuarios finales (instructores y personal administrativo).

- Mantenimiento: corrección de fallas detectadas post-implementación y ajustes menores según retroalimentación de los usuarios.

# 3. Cronograma de actividades

El siguiente cronograma distribuye las ocho fases del proyecto a lo largo de 10 semanas (2 a 3 meses), permitiendo traslapes entre fases relacionadas para optimizar los tiempos de entrega.

| Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requisitos | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del problema | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sistema |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del software |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Implementación |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

● Semana en la que se ejecuta la fase correspondiente.

# 4. Roles del equipo

El equipo está conformado por tres integrantes. Dado el tamaño del equipo, cada integrante participa de manera transversal en varias fases, pero mantiene un rol principal de responsabilidad:

| Rol | Integrante | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto / Analista de requisitos | Nicolas Esteban Aldana Doria | Coordina el equipo y los tiempos del cronograma; levanta y documenta los requisitos con el personal del SENA (instructores, coordinación académica); realiza el análisis del problema y redacta la documentación funcional del sistema. |
| Diseñador / Desarrollador Frontend | Juan Miguel Muñoz Castañeda | Diseña la interfaz (mockups y wireframes); maquetación con HTML, CSS y Bootstrap; implementa la lógica del lado del cliente en JavaScript; garantiza usabilidad y responsividad para el registro de asistencia. |
| Desarrollador Backend / Base de datos | Miguel Angel Estrada Torrentes | Diseña el modelo entidad-relación y crea la base de datos en MySQL; desarrolla la lógica del servidor en PHP (autenticación, registro y consulta de asistencia); realiza pruebas técnicas e implementación en el servidor. |

# 5. Tecnologías a utilizar

El sistema se desarrollará como una aplicación web utilizando tecnologías estándar, de bajo costo y ampliamente documentadas, adecuadas para un proyecto académico/institucional de este alcance:

| Tecnología | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| HTML5 | Estructura de las páginas del sistema (formularios de registro, listados de asistencia). |
| CSS3 | Estilos visuales y hojas de diseño personalizadas. |
| Bootstrap | Framework para maquetación responsiva y componentes de interfaz (tablas, botones, alertas). |
| JavaScript | Validaciones en el cliente, interactividad y llamadas asíncronas (AJAX/Fetch). |
| PHP | Lógica del servidor: autenticación de usuarios, control de sesiones, procesamiento del registro de asistencia. |
| MySQL | Almacenamiento de datos: aprendices, instructores, fichas, horarios y registros de asistencia. |